项目实施计划

一、立项与开题阶段

时间：2025年12月-2026年3月

1. 资料调研与方向确认：系统检索低精度计算、FFT算法优化、PyTorch算子开发相关文献与开源项目，明确技术前沿与研究空白，最终确定以“FP16/FP8低精度FFT多架构适配与PyTorch集成”为核心研究方向。

2. PyTorch社区规范研究：深入研读PyTorch官方贡献指南（Contribution Guide），包括代码风格（Style Guide）、CI/CD流程、测试用例编写规范及Pull Request（PR）提交流程，确保后续开发符合社区标准。

3. 多架构测试环境搭建：在本地及云服务器部署包含NVIDIA GPU（CUDA环境）与多架构CPU（x86_64/ARM64/RISC-V）的交叉编译与测试环境，安装PyTorch开发依赖库，验证基础环境可用性。

二、模型研究与开发阶段

时间：2026年3月-2026年6月

1. 低精度FFT算法建模：基于FP16/FP8数值格式特性，设计动态缩放、误差补偿等精度保持策略，利用Python/MATLAB进行算法级建模与仿真，验证理论可行性。

2. GPU端CUDA内核开发：针对NVIDIA GPU架构，基于CUDA编写低精度FFT内核，重点优化线程块调度、共享内存复用与全局内存访问合并，减少内存带宽瓶颈。

3. CPU端SIMD多架构适配：针对Intel（AVX-512）、ARM（NEON/SVE）等架构，使用SIMD内联函数编写汇编级优化代码，通过编译时宏定义实现指令集自动检测与适配。

4. PyTorch接口封装：基于PyTorch C++扩展机制（ATen），封装GPU与CPU内核，实现torch.fft.fft_lowp()等接口，支持Tensor自动微分与设备迁移。

三、测试验证与社区提交阶段

时间：2026年7月-2026年9月

1. 性能与精度基准测试：构建包含LLM微调典型场景的测试集，对比低精度FFT与原生FFT在精度（相对误差、梯度收敛性）与性能（吞吐量、显存占用）上的差异，形成验证报告。

2. 代码质量与文档完善：补充单元测试用例（覆盖CPU/GPU多架构），编写用户文档（Usage Guide）与开发者文档（Design Doc），确保代码可读性与可维护性。

3. 社区首次提交（Initial PR）：整理代码、文档与基准测试结果，提交至PyTorch官方仓库，同步在PyTorch Discuss论坛发起讨论，主动寻求社区反馈。

四、迭代优化与结题阶段

时间：2026年11月-2026年12月

1. 社区反馈迭代：根据维护者（Maintainer）与社区成员的评审意见，修复代码缺陷、优化性能瓶颈、完善文档表述，直至满足社区合并标准。

2. 模块集成与最终验证：确认代码被合并至PyTorch主干版本，验证集成后模块在多架构环境下的稳定性与兼容性。

3. 项目总结与成果交付：撰写项目总结报告，整理算法模型、源代码、应用验证案例及社区贡献记录，准备结题答辩材料，完成项目验收。

预期成果：形成1套兼顾效率与精度的FP16/FP8低精度FFT算法模型，产出支持GPU（CUDA）与CPU多架构的可复用代码；完成PyTorch社区代码贡献，新增多架构低精度FFT模块并通过评审，完善框架低精度计算生态；提供适配LLM微调场景的低精度FFT计算支撑，形成1份场景化应用验证报告。